Форма отчёта

Дополните презентацию по проекту следующими пунктами:

- Список стейкхолдеров

- План коммуникаций

- RACI-матрица

- Схема информационных потоков

- Шаблон отчёта по коммуникациям (пример заполненного бланка).

Сделайте выводы:

  - какие проблемы коммуникаций вы предусмотрели;

  - как ваш план поможет избежать недопонимания;

  - инструменты, которые вы выбрали, и почему.

## 📋 1. Список стейкхолдеров (7 ключевых участников)

- Заказчик/Инвестор - финансирует проект, принимает ключевые решения

- Руководитель проекта (ПМ) - управление проектом, коммуникации

- Архитектор C++ - техническое руководство, проектирование архитектуры

- Старший разработчик C++ - разработка ядра, сложные модули

- Разработчик UI/Виджетов - создание виджетов, визуальный редактор

- Тестировщик/QA - тестирование, контроль качества

- Технический писатель - документация, маркетинговые материалы

📊 2. План коммуникаций

| Вид информации | Кому направляется | Канал связи | Периодичность | Ответственный | Цель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус проекта | Заказчик, руководство | Email-отчёт + Google Meet | Еженедельно | ПМ | Отчёт о прогрессе, рисках |
| Технический стендап | Вся команда | Slack + ежедневный созвон | Ежедневно | Архитектор | Синхронизация разработки |
| Баг-репорты | Разработчики, тестировщик | Яндекс Трекер | По мере обнаружения | QA | Устранение ошибок |
| Код-ревью | Разработчики | GitHub Pull Requests | При каждом коммите | Старший разработчик | Контроль качества кода |
| Архитектурные решения | Архитектор, разработчики | Confluence + митинг | Раз в 2 недели | Архитектор | Согласование архитектуры |
| Демо-версии | Заказчик, команда | Zoom-демо | Раз в 3 недели | ПМ | Показ прогресса, сбор фидбека |
| Пользовательская документация | Тех.писатель, разработчики | Google Docs | По мере готовности модулей | Тех.писатель | Создание документации |
| Ретроспектива | Вся команда | Очная встреча/Miro | Раз в месяц | ПМ | Улучшение процессов |

## 📋 3. RACI матрица (8 ключевых задач)

| Задача проекта | Заказчик | ПМ | Архитектор C++ | Разработчик | QA | Тех.писатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое проектирование | C | A | R | I | I | C |
| Разработка ядра конструктора | I | A | C | R | C | I |
| Создание системы инжектирования | I | A | R | C | I | I |
| Реализация визуального редактора | C | A | C | R | C | I |
| Модульное тестирование | I | I | C | R | A | I |
| Кроссплатформенное тестирование | I | I | C | C | R | A |
| Написание документации | C | A | C | C | I | R |
| Подготовка релиза | A | R | I | I | C | C |

Условные обозначения:

- R (Responsible) - выполняет работу

- A (Accountable) - отвечает за результат

- C (Consulted) - консультирует

- I (Informed) - информируется

5. Шаблон отчёта по коммуникациям

Отчёт о коммуникациях проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Отчётный период | 10.03.2026 - 17.03.2026 |
| Составитель | - |
| Технологический стек | C++17, Dear ImGUI, CMake, GitHub Actions |

Проведённые встречи:

- Ежедневный стендап (11.03, 10:00)

  - Участники: Вся команда (6 чел.)

  - Технический контекст: Интеграция Dear ImGUI с системой инжектирования виджетов

  - Обсуждали:

    - Проблемы с обновлением состояния виджетов в реальном времени

    - Оптимизация рендеринга 50+ виджетов на одном канвасе

    - Совместимость стилей Dear ImGUI с кастомными виджетами

  - Принятые решения:

    - Использовать ImGui::Begin/End для контейнеров виджетов

    - Кэшировать draw lists для статических виджетов

    - Создать систему событий на основе ImGui IO

  - Открытые вопросы:

    - Как обрабатывать кастомные шрифты в виджетах?

    - Оптимизация перетаскивания сложных виджетов

  - Следующие шаги: Протестировать подход с кэшированием до 14.03

- Технический ревью (13.03, 15:00)

  - Участники: Архитектор, разработчики UI

  - Технический контекст: Архитектура системы виджетов на основе Dear ImGUI

  - Обсуждали:

    - Структура класса WidgetBase с наследованием от ImGui функций

    - Система свойств (position, size, style) и их биндинг

    - Поддержка кастомных ImDrawCallback

  - Следующие шаги: Реализовать WidgetFactory с поддержкой плагинов

Ключевые технические коммуникации:

| Дата | От кого | Кому | Канал | Тема (Dear ImGUI специфика) | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.03 | UI Dev | Архитектор | GitHub Issue | ImGui стили vs кастомные виджеты | В работе |
| 12.03 | QA | Разработчики | Яндекс Трекер | Баг #47: Утечка памяти в ImGui::NewFrame() | Исправлено |
| 14.03 | Архитектор | Команда | Confluence | Документация по расширению ImGui контекста | Опубликовано |
| 15.03 | Разработчик | Все | Slack | Обнаружен конфликт ImGui версий 1.89 и 1.90 | На исследовании |

Технические проблемы коммуникаций:

- Конфликт документации: Официальная Dear ImGUI docs vs наши кастомные расширения

- Версионные конфликты: Часть команды использует ImGui 1.89, часть - 1.90

- Недостаток примеров: Сложные виджеты (графики, деревья) требуют больше демо-кода

- Компиляционные тонкости: Разные настройки ImGuiConfigFlags на разных ОС

Корректирующие действия:

- Создать internal wiki с примерами использования Dear ImGUI в нашем проекте

- Зафиксировать версию Dear ImGUI в vcpkg/conan (1.89.8 WIP)

- Вести changelog breaking changes при обновлении ImGui

- Стандартизировать конфигурацию через CMake presets

Показатели эффективности (технические):

- Время на code review: 2.4 часа в среднем

- Количество коммитов с ImGui-изменениями: 24 за неделю

- Code coverage виджетов: 78% (цель: 85%)

- Среднее время сборки с ImGui: 3.2 минуты

- Скорость рендеринга: 120 FPS (50 виджетов), 60 FPS (200 виджетов)

Рекомендации на следующую неделю:

- Провести performance profiling ImGui рендеринга

- Создать библиотеку common ImGui widgets (ButtonEx, SliderEx)

- Документировать все кастомные ImGuiStyle модификации

- Протестировать на DX11, OpenGL 3.3, Vulkan backends

Подписи:

- Руководитель проекта: ___________

- Архитектор Dear ImGUI: ___________

- Старший разработчик UI: ___________

- Дата следующего отчёта: 24.03.2026