Лабораторная работа №3

Тема: Выбор модели жизненного цикла разработки ПО

Цель: Научиться выбирать оптимальную модель жизненного цикла разработки программного обеспечения на основе анализа характеристик проекта и требований заказчика.

Продолжительность: 2 академических часа (90 минут).

Формат: Индивидуальная.

Результат: Матрица принятия решений, обоснование выбора модели.

Вариант: №5 + дополнительное условие "Строгие требования к безопасности"

- Анализ характеристик проекта

| Параметр | Оценка | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Стабильность требований | Средняя | Корпоративные заказчики требуют четких спецификаций, но возможны изменения по мере внедрения |
| Сложность проекта | Высокая | Кроссплатформенность + инжектирование + корпоративная безопасность |
| Сроки реализации | Средние | Корпоративное внедрение требует тщательной проработки, но есть дедлайны |
| Бюджет | Высокий | Корпоративный заказчик предполагает достаточное финансирование |
| Размер команды | Средний (5-7 человек) | Небольшая команда для MVP, но с экспертами по безопасности |
| Критичность ошибок | Высокая | Ошибки безопасности в корпоративной среде недопустимы |
| Необходимость быстрого выхода | Средняя | Важно показать работоспособный MVP, но качество приоритетнее скорости |

- SWOT-анализ

Strengths (Сильные стороны):

- Уникальное УТП — кроссплатформенность и инжектирование

- Высокий спрос на персонализацию в корпоративной среде

- Четкое понимание целевой аудитории

Weaknesses (Слабые стороны):

- Сложность реализации функций безопасности

- Необходимость сертификации для корпоративного использования

- Высокие требования к надежности

Opportunities (Возможности):

- Выход на корпоративный рынок с высоким бюджетом

- Долгосрочные контракты на поддержку и развитие

- Возможность стать стандартом в нише

Threats (Угрозы):

- Жесткие требования к безопасности могут замедлить разработку

- Конкуренты могут предложить аналогичные решения быстрее

- Сложность интеграции с корпоративными системами безопасности

3. Матрица принятия решений

Критерии и веса:

- Критичность ошибок (безопасность) — 0.25

- Стабильность требований — 0.20

- Сложность проекта — 0.15

- Сроки реализации — 0.15

- Бюджет — 0.10

- Размер команды — 0.10

- Быстрый выход на рынок — 0.05

Матрица оценки (шкала 1-5):

| Критерий | Вес | V-образная | Спиральная | Итеративная | Инкрементная | Agile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критичность ошибок | 0.25 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Стабильность требований | 0.20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Сложность проекта | 0.15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Сроки реализации | 0.15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Бюджет | 0.10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Размер команды | 0.10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Быстрый выход | 0.05 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Итоговый балл |  | 4.05 | 3.80 | 3.55 | 3.65 | 3.10 |

4. Обоснование выбора модели

Выбрана: V-образная модель

Причины выбора:

- Высокие требования к безопасности — V-модель обеспечивает строгое тестирование на каждом этапе

- Корпоративный заказчик — требует четкого планирования и документации

- Критичность ошибок — раннее выявление дефектов через верификацию и валидацию

- Стабильность требований — корпоративные спецификации обычно хорошо проработаны

Почему не другие модели:

- Agile — слишком гибкий, недостаточный акцент на безопасности

- Спиральная — хороша для рисков, но менее структурирована для корпоративных стандартов

- Итеративная/Инкрементная — подходят для постепенного развития, но не оптимальны для строгих требований безопасности

5. План реализации по V-модели и выводы

Этап 1: Анализ требований и планирование тестирования (2 недели)

- Сбор корпоративных требований

- Определение стандартов безопасности

- Планирование приемочных испытаний

Этап 2: Проектирование системы и интеграционное тестирование (3 недели)

- Архитектура системы с учетом безопасности

- Проектирование модулей инжектирования

- План интеграционного тестирования

Этап 3: Детальное проектирование и модульное тестирование (4 недели)

- Спецификации компонентов

- Проектирование системы безопасности

- Подготовка тестов для каждого модуля

Этап 4: Разработка (6 недель)

- Реализация ядра приложения

- Разработка механизма инжектирования

- Внедрение системы безопасности

- Модульное тестирование

Этап 5: Интеграция и тестирование (3 недели)

- Сборка системы из модулей

- Интеграционное тестирование

- Проверка безопасности

Этап 6: Системное тестирование (2 недели)

- Тестирование на соответствие требованиям

- Проверка кроссплатформенности

- Stress-тестирование

Этап 7: Приемочные испытания (2 недели)

- Демонстрация заказчику

- Внедрение в тестовой среде

- Получение фидбэка

Выводы

- V-модель оптимальна для проекта WidgetForge в корпоративном контексте с высокими требованиями к безопасности

- Общая длительность — 20 недель (5 месяцев) соответствует ожиданиям корпоративного заказчика

- Акцент на тестировании обеспечит надежность и безопасность продукта

- Структурированный подход позволит четко контролировать выполнение корпоративных требований

- План реализации учитывает специфику кроссплатформенной разработки и функций инжектирования